**자원 및 일정 예측**

1. 인력

프로젝트 매니저 : 이소정

팀 원 : 이장국

김상민

손지현

총 4명.

1. 일정

아래와 같이 프로토타입 출시까지 xx일 간 진행됩니다.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 작업 | 담당자 | 4월 17일 | | | | 4월 18일 | | | | | | 4월 19일 | 산출물 |
| 16 | 18 | 20 | 22 | 10 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 09 |  |
| **1. 분석기획(Planning)** |  |  | | | | | | | | | | |  |
| 프로젝트 정의 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 요구사항정의서, 프로젝트수행계획서(WBS),  계획PPT |
| 계획서 작성 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 계획서 검토회의 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2. 데이터준비(Data Preparation)** |  |  | | | | | | | | | | |  |
| 필요데이터 정의 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 데이터정의서 |
| 데이터 수집 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3. 데이터분석(Data Analyzing)** |  |  | | | | | | | | | | |  |
| 탐색적 분석 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 분석용 데이터, 데이터탐색/시각화 보고 |
| 데이터 전처리 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4. 모델설계(Model Architecture)** |  |  | | | | | | | | | | |  |
| 모델 설계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 모델 설계서,모델평가보고서 |
| 모델구현 및 평가 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5. 서버개발(Server developing)** |  |  | | | | | | | | | | |  |
| 설계 및 구현 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 서버설계서, 서버테스트 보고서 |
| 서버 테스트 및 운영 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6. 구현(Realization)** |  |  | | | | | | | | | | |  |
| 각 기능 통합 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 서비스 테스트 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 서비스 테스트 보고서 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7. 평가 및 전개(Deploying)** |  |  | | | | | | | | | | |  |
| 모델발전계획 수립 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 발전계획서,  완료보고서 |
| 프로젝트 평가 및 보고 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**조직 구성 및 인력 배치**

-중앙 집중식 조직